舞钢市工业经济运行情况汇报材料

舞钢市人民政府

（2022年8月31日）

根据会议安排，下面我把舞钢市1-8月份工业经济运行情况简要汇报如下：

一、重点指标运行情况

（一）规上工业增加值1-7月份情况及8月预计情况

1-7月，舞钢市规上工业增加值增长12.8%，居全市第1位；预计8月工业增加值增长16.1%，1-8月工业增加值累计增长13.4%。

（二）1-7月份工业固定资产投资情况

1-7月，舞钢市工业项目投资增长3.8%，其中工业企业“技改”投资增长8%，这两项指标与前6个月相比均实现由负转正，居全市第8位。

（三）1-8月份规上工业企业入库情况

1-8月份，舞钢市双宏钢铁、双宁农产品加工2家工业企业已入统计库，屯孚生物科技入库材料已上报，预计9月可入库。截止8月底，筛选出重点培育的“小升规”工业企业47家，亿谷原面粉、中州水务等7家企业已达到入规标准，计划10月入库；尚楚电力杆塔、盈顺耀木业、豫森木业、奥瑞特矿业等11家企业目前生产经营良好，12月有望达规入库；中华祥冶金、两个废钢基地、金旭新能源、昌盈飞鞋业、金迪门业、安钢昱恒朗交通重装、安舞砂石骨料等7家新建的企业争取年底建成达产入规。

（四）重点工业企业1-8月份运行情况

（一）舞阳钢铁有限责任公司：预计，8月总产值22亿元，同比下降10%；1-8月累计总产值183亿元，同比增长30%。8月钢板产量29.4万吨，同比增长5%；1-8月累计钢板产量223.9万吨，同比增长5.1%。8月钢板价格5438元/吨，同比下降0.9%。

（二）舞钢新希望炼铁有限责任公司：预计，8月总产值4.3亿元，同比下降11.5%；1-8月累计总产值35.6亿元，同比增长21.6%。8月生铁产量13.8万吨，同比增长14.3%；1-8月累计生铁产量95.1万吨，同比增长18.3%。8月生铁价格3710元/吨，同比下降9.5%。

（三）舞钢中加钢铁有限公司：预计，8月总产值3.7亿元，同比下降21.4%；1-8月累计总产值34.4亿元，同比下降1.3%。8月生铁产量12.18万吨，同比下降6.4%；1-8月累计生铁产量97.2万吨，同比下降2.5%。8月生铁价格3710元/吨，同比下降9.5%。

（四）安钢集团舞阳矿业有限责任公司：预计，8月总产值1.8亿元，同比下降0.1%；1-8月累计总产值16.3亿元，同比增长16.5%。8月铁精粉产量13万吨，同比下降3.9%；1-8月累计铁精粉产量89.6万吨，同比增长1.4%。8月铁精粉价格900元/吨，同比下降27.3%。

（五）舞钢市龙山纺织科技有限公司：预计，8月总产值6100万元，同比下降18.1%；1-8月累计总产值5.9亿元，同比增长2.4%。8月棉纱产量3750吨，同比增长5.4%；1-8月累计棉纱产量2.9万吨，同比下降2%。8月棉纱价格29500元/吨，同比下降15.8%。

（五）重点工业项目建设情况

1.续建项目进展情况：上报投资10亿元以上的7个重点工业续建项目当中：金源制衣针织服装生产项目、金基业特种装备制造项目、泰田重工年产3万吨高分子复合材料项目等3个项目已建成投产；银龙家纺年产10万吨针织布项目、德正新材料项目、舞阳矿业冶金新材料产业园项目、舞钢公司合创锻件制造项目等4个项目进度已经过半，明年上半年建成投产。

- 2.新建项目进展情况：总投资40亿元、年加工180万吨的2个废钢加工基地项目已经开工建设，预计9月底建成投产。安钢集团与我市签订的投资不低于50亿元的一系列项目均有序推进，其中：占地600亩的风电塔筒制造项目正在研究立项工作，建设方案规划设计中，争取9月份动工，年底建成；安钢昱恒朗桥梁钢制造项目尽调报告已完成，预计9月份挂牌运行，年产值可达20亿元；安舞公司年产2000万吨砂石骨料项目正在做开工前准备；国电投10万千瓦风力发电项目已签订合作协议，正在有序推进。

3.工业园区进展情况：投资4.5亿元的静脉产业园已全面动工，已完成工程进度的35%，区内4个新建项目年底建成投产；投资5亿元的冶金新材料产业园二期已经开工，年底建成投产；投资23亿元的纺织服装产业园已完成工程进度的60%；投资6亿元的返乡创业园正在建设，有望年底建成。

二、存在的问题及原因

一是因为疫情和经济大环境影响，钢铁、棉纺行业下游企业开工不足，棉纱均价有所下降，产品库存量增大，影响企业资金周转，纺织服装产业园等重点项目进度缓慢。

二是生铁、铁精粉、棉纱等商品价格的回落对重点采矿、生铁、棉纺企业增加值有所影响。

三、下一步工作打算

一是围绕工业经济“全年红”的总目标，抓好工业经济运行分析调度。

二是围绕深化“万人助万企”活动，落实好助企纾困惠企政策。

三是围绕“三个一批”活动，推动重点工业项目加快建设。

四是围绕“挖潜力、增后劲、保增长”，抓好工业企业和投资项目升规纳统。