舞钢市工业经济运行情况汇报

舞钢市人民政府

（2023年5月4日）

一、重点指标运行情况

（一）规上工业增加值1-3月份情况及4月预计情况

1-3月，舞钢市规上工业增加值增长26.2%；预计4月工业增加值增长15.1%，1-4月工业增加值累计增长23.3%。

（二）工业投资项目谋划情况

2023年初步梳理上报重点工业项目48个（今后还要动态更新），总投资175.74亿元，2023年计划完成投资134.73亿元。其中钒氮合金二期、舞钢实业公司双膛石灰窑等18个工业项目已经开工建设。

（三）1-4月规上工业企业入库谋划情况

2023年我市把去年营业收入在1500万元以上的豫天新能源、鑫恒建材、中材发昌新型建材、尚楚电力塔杆、新成进出口、天源水务、誉华工业、石博源新能源、金源制衣、龙翔纺织、昊展矿业、金旭新能源等建立小变大培育库，争取在今年达规入库。

（四）重点工业企业1-4月份运行情况

1.舞阳钢铁有限责任公司：预计，4月总产值16.5亿元，同比下降17.5%；1-4月累计总产值60.8亿元，同比增长3.6%。4月钢板产量30万吨，同比增长30.4%；1-4月累计钢板产量108万吨，同比增长25.6%。4月钢板价格4924元/吨，同比下降13.2%。

2.舞钢新希望炼铁有限责任公司：预计，4月总产值4.6亿元，同比下降18.3%；1-4月累计总产值15.8亿元，同比下降5.8%。4月生铁产量14万吨，同比增长0.4%；1-4月累计生铁产量49.7万吨，同比增长18.7%。4月生铁价格3444元/吨，同比下降18.5%。

3.舞钢中加钢铁有限公司：预计，4月总产值3.96亿元，同比下降12.8%；1-4月累计总产值15.4亿元，同比下降12.7%。4月生铁产量13万吨，同比增长7%；1-4月累计生铁产量50.4万吨，同比增长5.4%。4月生铁价格3444元/吨，同比下降18.5%。

4.安钢集团舞阳矿业有限责任公司：预计，4月总产值1.2亿元，同比下降30.5%；1-4月累计总产值4.6亿元，同比下降21.1%。4月铁精粉产量10.5万吨，同比下降16.2%；1-4月累计铁精粉产量40.5万吨，同比下降9.2%。4月铁精粉价格950元/吨左右，同比下降19.6%。

5.舞钢市龙山纺织科技有限公司：预计，4月总产值6600万元，同比下降11.7%；1-4月累计总产值2.6亿元，同比下降19.4%。4月棉纱产量3700吨，同比增长7.7%；1-4月累计棉纱产量1.5万吨，同比下降1.7%。4月棉纱价格28500元/吨，同比下降19.6%。

（五）重点工业项目建设情况

总投资2亿元的昊展矿业建筑石料生产建设项目，目前主体设备已安装到位，配套设施正在建设；总投资1.6亿元的正旭建材年产200万㎡环保生态透水砖、水泥制品项目正在建设；总投资1.2亿元的旭源生物花生油脂迁建项目，目前施工设备已进场，附属物拆迁中；总投资1.2亿元的景旭新型建材年产200万吨节能环保新型建材生产项目，目前已完成50%，有望6月份实现试生产；总投资3000万元的舞钢公司数字化改造项目，目前已完成招标，准备签合同后实施；总投资3000万元的龙山纺织智能化升级改造项目，目前已备案，正在洽谈设备购置事宜；总投资3000万元的御轩泰重工有限公司智能化扩建项目，地基已预制，准备搭建主体厂房。

二、存在的问题及原因

一是我市钢铁、采矿、棉纺等主导行业下游市场活力仍未完全恢复，四月份钢板每吨4924元，同比下降13.2%；生铁每吨3444元，同比下降18.5%；铁精粉每吨950元左右，同比下降19.6%；棉纱均价每吨28500元，同比下降19.6%，对我市重点工业企业生产带来一定影响。

二是我市钢铁企业按照环保部要求，正在进行环保方面的全面整改，给企业的满负荷生产造成一定影响。

三、下一步工作打算

（一）抓好经济运行精准调度

紧盯重点工业企业的监测预警，与发改、统计、经开区等部门密切联动，站位全平顶山市抓好精准调度，争取较好的增速和位次，实现开门红。

（二）发挥好专班机制加强服务

利用好万人助万企问题解决常态化调度工作机制，充分发挥新成立的要素保障专班企业服务小组的作用，及时解决企业反映的用地、用工、融资、财政奖补等问题，助推企业开足马力满负荷生产。同时下步还将筛选一批体量大、成长性好、带动能力强的企业进行重点服务，全力稳住工业经济大盘。

（三）谋划好入库工作精准发力

一方面，重点紧盯中加矿业经山寺铁矿二期、舞钢公司热焖渣处理、钒氮合金二期等投资亿元以上的重点工业项目尽快纳入统计库。另一方面，抓好工业企业小升规、小变大的入库工作，梳理并建立培育库，争取2023年我市新增工业企业入库10家以上。