舞钢市四月份工业经济运行情况汇报

- 舞钢市人民政府

- 2022年4月28日

- 根据会议安排，现就舞钢市工业经济运行情况简单汇报如下：

- 一、1-3月份工业经济运行完成情况

- 我市规上工业3月增加值同比增长10.7%，1-3月累计增加值同比增长12%。

- 二、4月份工业经济运行预计情况

- （一）1-4月份工业经济运行情况

- 预计，全市规上工业4月当月完成工业增加值7.1亿元，同比增长15.7%；1-4月份累计完成增加值29.2亿元，同比增长12.9%。4月当月完成工业总产值33亿元，同比增长14%；1-4月份累计完成总产值136亿元，同比增长11%。

- （二）重点企业4月生产经营预计情况

- 舞阳钢铁有限责任公司：预计，4月当月完成总产值20亿元，同比增长53.8%；1-4月累计完成总产值96亿元，同比增长61.8%。4月当月完成钢板产量30万吨，同比增长50%；1-4月累计完成钢板产量114.5万吨，同比增长11.2%。4月钢板价格5514元/吨，同比增长8.4%。

- 舞钢市龙山纺织科技有限公司：预计，4月当月完成总产值8000万元，同比增长12.9%；1-4月累计完成总产值3.2亿元，同比增长13.4%。4月当月完成棉纱产量3800吨，同比增长1.4%；1-4月累计完成棉纱产量1.5万吨，同比增长0.6%。4月棉纱价格36000元/吨，同比增长0.7%。

- 安钢集团舞阳矿业有限责任公司：预计，4月当月完成总产值1.28亿元，同比下降1.5%；1-4月累计完成总产值5.4亿元，同比下降6.3%。4月当月完成铁精粉产量11.5万吨，同比增长15%；1-4月累计完成铁精粉产量43.6万吨，同比增长8.4%。4月铁精粉价格1080元/吨，同比下降16.9%。

- 舞钢中加钢铁有限公司：预计，4月当月完成总产值4.3亿元，同比增长2.7%；1-4月累计完成总产值17.4亿元，同比增长10.5%。4月当月完成生铁产量12.65万吨，同比下降0.8%；1-4月累计完成生铁产量48.3万吨，同比下降1.7%。4月生铁价格3695元/吨，同比增长10.6%。

- 舞钢新希望炼铁有限责任公司：预计，4月当月完成总产值4.95亿元，同比增长340.1%；1-4月累计完成总产值16.1亿元，同比增长43.8%。4月当月完成生铁产量13.8万吨，同比增长245%；1-4月累计完成生铁产量41.7万吨，同比增长23.8%。4月生铁价格3695元/吨，同比增长10.6%。

- 舞钢公司、新希望铁厂本月生产势头良好，新希望铁厂去年4月份高炉停产维修，所以本月产值、产量增速较大。主要产品价格与去年相比也有较大幅度增长，钢板、生铁等主导产品价格上涨（钢板价格5514元/吨，同比增长8.4%；生铁价格3695元/吨，同比增长10.6%），保证了舞钢市工业经济的稳定增长。

- 三、2022年新三本台账谋划情况

- （一）新增因素台账

- 1.拟新建成入库：舞钢市拟新建成入库工业企业6家，2022年预计实现产值8.07亿元。目前6家企业生产经营正常，舞钢市金源制衣有限公司预计今年5月份达到入规标准进行申报入库。河南省德正新材料有限公司预计今年11月份达到入规标准进行申报入库，其余4家预计今年10月份达到入规标准进行申报入库。

- 2.“小变大”入库：舞钢市拟规下变规上入库工业企业13家，预计2022年可新增工业产值10.8亿元。目前13家企业生产经营正常，预计今年10月份达到入规标准进行申报入库。

- 3.现有规上企业技改扩能：2022年舞钢市现有规上工业企业技改扩能项目17个，总投资57.33亿元，预计2022年实现产值8.6亿元。

- （二）重点项目台账

- 1.重点工业项目建设情况：舞钢市2022年的谋划重点建设工业项目共有32个，预计总投资169.59亿元，计划完成投资87.4亿元。

- 2.“三大改造”项目谋划情况：2022年共谋划“三大改造”项目17个（技术改造项目11个，智能化改造3个项目，绿色化改造项目3个）总投资57.33亿元。

- （三）重大工作谋划台账

- 一是加速产业园区建设。加快静脉产业园，合金新材料产业园，纺织产业园区三个园区建设，实现产业集群式发展，加快推动项目落地，投产达效。

- 二是推动舞钢市科技创新技术中心建设。利用校地合作模式，通过科技创新加持赋能，不断完善科技创新体系，进一步夯实创新基础，推动企业优势向产业优势转变。

- 四、存在问题

- （一）工业企业生产经营中存在的问题：因为疫情原因，部分企业业务洽谈、拓展、生产原料方面受到不同程度影响。

- （二）项目建设中存在的困难：部分项目流动资金不充足，项目建设进展受到一定影响。

- 五、下步工作谋划

- 一是加强运行调度。做好工业经济领域综合协调和运行要素保障工作，加强生产要素的综合协调，密切关注工业经济运行中出现的新情况、新问题，及时协调解决影响工业经济运行的重大问题。

- 二是加大企业帮扶力度，切实解决企业困难。持续深化“万人助万企”活动，在企业帮扶活动中，对企业进行全程跟踪服务。

- 三是推动工业企业升规纳统。与税务、统计部门结合，指导各乡镇街道和产业集聚区，对辖区内的小升规潜力企业进行细化摸底，重点培育“专精特新”“小巨人”“科技型”中小企业，建立梯队计划，通过政策引导，业务指导推动中小企业升规纳统。

- 附：

- 1、2022年拟新建成入库工业企业统计表

- 2、2022年拟规下变规上入库工业企业统计表

- 3、现有规上工业企业技改扩能项目进度表

- 附件1

- 2022年拟新建成入库工业企业统计表

- 填报单位：舞钢市工信局                                填报时间：2022年4月25日                                      单位：万元

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设内容（包含主要产品、产能等） | 计划 总投资 | 截至目前累计完成投资 | 开竣工 时间 | 计划投产时间 | 预计达到入库标准时间 | 预计2022年实现主营业务收入 | 预计2022年实现产值 | 入库资料上报统计部门 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报县级统计部门时间 | 报市级统计部门时间 |  |
| 1 | 舞钢市金源制衣有限公司 | 金源制衣服装生产 | 年产10000万件服装自动化生产系统 | 26500 | 20000 | 2021.10-2022.01 | 2022.01 | 2022.05 | 40000 | 40000 |  |  |  |
| 2 | 舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司 | 钒氮新材料生产项目 | 建设大型生产车间及钒氮合金生产成套设备，办公及化验用房，并配置供电、给排水、消防、道路、绿化、环保设施等。 | 50000 | 4000 | 2021.05-2022.06 | 2022.06 | 2022.10 | 30000 | 30000 |  |  |  |
| 3 | 舞钢市九孚隆新食品有限公司 | 舞钢市九孚隆新食品有限公司年产8万吨蜡质玉米、高直链玉米等特种玉米淀粉建设项目 | 项目新建年产蜡质玉米、高直链玉米等特种玉米淀粉8万吨生产线一条，占地总面积约40亩，总建筑面积8000平方米，包含一座生产车间，一套生产设备及配套附属设施。 | 2000 | 0 | 2021.12-2022.12 | 2022.08 | 2022.10 | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 4 | 河南大章纸业有限公司 | 河南大章纸业有限公司年产10万吨复合纸板加工项目 | 本项目新建年产10万吨复合纸板生产线一条，占地面积40亩，总建筑面积13400平方米，总投资额5000万元。本项目是封面纸板深加工项目。主要是生产工艺是对通过复合、整理等工序对纸板进行深加工，生产1000克以上特厚纸板，满足市场需求，年复合加工纸板10万吨。 | 5000 | 0 | 2021.11-2022.12 | 2022.08 | 2022.10 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 5 | 舞钢市胜源科技有限公司 | 舞钢市胜源科技有限公司年产15万吨木纤维生产项目 | 项目新建年产木纤维15万吨生产线一条，占地总面积约40亩，总建筑面积10000平方米，总投资额8000万元，包含一座生产车间，一套生产设备及配套附属设施。 | 8000 | 0 | 2021.11-2022.12 | 2022.08 | 2022.10 | 3500 | 3500 |  |  |  |
| 6 | 河南省德正新材料有限公司 | 年产600万平方米养殖业底护板生产基地项目 | 建设全国销售中心综合楼、技术研发中心、新材料实验室、测试中心等共7000平米，建设机器人智能化模压生产线四条，购置400kg德国进口机器人10台，500-5000吨伺服数控模压机及周边配套设施等生产设备共计150台（套），并配套拉力机，老化模拟机，揉合机，微量分析仪等研发仪器设备28台（套），采用清洁环保无公害生产工艺，项目建成后，可年产600万平方米养殖业底护板，覆盖国内80%以上的养殖业建设立体养殖场需求，广泛应用于养殖场车间生产线装配。 | 30000 | 6000 | 2021.09-2022.06 | 2022.06 | 2022.11 | 2200 | 2200 |  |  |  |

- 附件2

- 2022年拟规下变规上入库工业企业统计表

- 填报单位：舞钢市工信局                                填报时间：2022年4月25日                                      单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 企业主要产品及产能 | 2021年生产经营 情况 | 预计达到入库标准时间 | 预计2022年实现主营业务收入 | 预计2022年实现产值 | 入库资料上报统计部门时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产值 | 主营业务收入 |  |  |  | 报县级统计部门时间 | 报市级统计部门时间 |  |
| 1 | 舞钢市玖行重工有限公司 | 机械制造、金属制品加工制造、销售 | 1912.5 | 1912.5 | 2022年10月 | 2300 | 2300 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 2 | 舞钢市万力建材有限公司 | 建筑工程服务 | 2472.7 | 2472.7 | 2022年10月 | 2600 | 2600 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 3 | 舞钢市领羽新材料科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 2415 | 2415 | 2022年10月 | 3000 | 3000 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 4 | 河南德田卫浴有限公司 | 高性能纤维及复合材料制造 | 3722 | 3722 | 2022年10月 | 4500 | 4500 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 5 | 舞钢市申发钢铁有限公司 | 钢压延加工 | 32883 | 32883 | 2022年10月 | 33000 | 33000 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 6 | 舞钢市中冶机械有限公司 | 钢板深加工；机械设备及其零部件铸造、锻造及加工 | 22326 | 22326 | 2022年10月 | 23000 | 23000 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 7 | 河南省锦昌源重工机械有限公司 | 机械设备加工、生产 | 12341 | 12341 | 2022年10月 | 13000 | 13000 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 8 | 舞钢市正邦钢铁有限公司 | 钢压延加工；金属加工机械制造；有色金属压延加工 | 7271 | 7271 | 2022年10月 | 7500 | 7500 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 9 | 河南宝盛特种材料有限公司 | 钢材加工 | 4324 | 4324 | 2022年10月 | 4500 | 4500 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 10 | 舞钢市望轩实业有限公司 | 钢材、钢板加工 | 3535 | 3535 | 2022年10月 | 4000 | 4000 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 11 | 舞钢华一重工科技有限公司 | 机械加工；钢板切割 | 3333 | 3333 | 2022年10月 | 3500 | 3500 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 12 | 舞钢威尔顿科技有限公司 | 新型环保炉料研发 | 3170 | 3170 | 2022年10月 | 3300 | 3300 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |
| 13 | 舞钢市天源水务有限责任公司 | 自来水供应 | 3500 | 3500 | 2022年10月 | 3800 | 3800 | 2022年10月 | 2022年10月 |  |

- 附件3

- 现有规上工业企业技改扩能项目进度表

- 填报单位：舞钢市工信局                                填报时间：2022年4月25日                                      单位：万元

1

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设内容（包含主要产品、产能等） | 项目总投资 | 开竣工时间 | 计划投产时间 | 项目达产情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 达到满产时间 | 满产年产值 | 预计2022年实现产值 |  |
| 1 | 舞钢市云龙纺织有限公司 | 8万锭纺纱生产线技改项目 | 扩建8万锭紧密纺纱线项目，建成后形成2个车间共17万锭规模，预期年产32-60支高档紧密纺纯棉纱线2万吨，产值突破6亿元。 | 20000 | 2021.01-2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 60000 | 4000 |  |
| 2 | 舞钢市宇龙纺织有限责任公司 | 5万锭紧密赛络纺扩建项目 | 扩建厂房，增加5万锭精纺纱生产线一条 | 14000 | 2021.01-2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 40000 | 3000 |  |
| 3 | 河南金基业重工有限公司 | 特种防护门项目 | 生产军用特种防护门建设（涉密） | 10000 | 2021.03-2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 5000 | 600 |  |
| 4 | 舞钢市银河纺织有限公司 | 自动化技改升级项目 | 新增自动络筒机2台，技改梳棉棉箱64台，异纤机7台，自动摆管机1套，全自动打包机1套，技改紧密纺1.5万锭，建成后，年新增产量增加300吨，用工减少50人 | 3500 | 2022.01-2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2500 | 1500 |  |
| 5 | 舞钢市宇龙纺织有限公司 | 智能化技改项目 | 对现有的10万锭高档精梳纱生产线进行智能化设备升级改造，改造梳棉机、清钢联等设备，新增自动打包机等设备建成后年产值1.7亿元。 | 5000 | 2022.01-2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 17000 | 10000 |  |
| 6 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 超低排放改造工程 | 包括一炼和二炼两个钢厂内除尘设施改造 | 28000 | 2022.01-2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 10000 | 0 |  |
| 7 | 河南银龙家纺有限公司 | 20万锭高档纯棉智能化紧密纺纱生产线项目 | 总建筑面积15万平方米，建设标准化厂房、20万锭高档纯棉智能化紧密纺纱生产线、3条家纺生产线及100台针织圆机 | 100000 | 2021.10-2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 50000 | 2500 |  |
| 8 | 舞钢市环能科技有限公司 | 年产25万吨封面纸板技术升级改造项目 | 1、淘汰现有两条1760mm圆网纸机生产线，新增一台4200mm叠网纸机生产线，并对现有3400mm纸机系统进行技术升级改造。2、在现有废水环保治理设施的基础上，引进具有专利技术的污水治理和节水技术，确保在产能提升后，废水和污染物排放总量不增加。 | 18000 | 2021.10-2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 15000 | 8000 |  |
| 9 | 河南德正新材料有限公司 | 河南德正新材料项目 | 建设舞钢养殖业底护板、汽车配件生产基地，主要建设研发中心、厂房4栋，安装模压生产线14条。 | 100000 | 2021.07-2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 60000 | 4000 |  |
| 10 | 河南金基业重工有限公司 | 特种装备制造项目 | 利用舞钢公司高强钢50万吨，新建生产线，生产大型场馆钢结构，军用特种防护门、盾构机附件等，建成后年产值4亿元。 | 100000 | 2021.06-2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 40000 | 2000 |  |
| 11 | 舞阳钢铁公司 | 锻造件制造项目 | 利用舞钢公司原有锻造项目进行技改，生产锻造部件 | 100000 | 2022.01-2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 60000 | 12000 |  |
| 12 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 吸附制氧项目 | 项目主要为满足新希望公司高炉富氧需求，建设一套1.5万NH3/h变压听附制氧设备。包括吸附塔、罗茨风机、管道等配套设施。 | 10000 | 2021.09-2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 15000 | 12000 |  |
| 13 | 舞钢市中加矿业有限公司 | 气膜大棚技改建设项目 | 建设长182米*170米高60米的气膜大棚，四周需建设3米高的混凝土挡墙，建成参观室一座，需安装配套风机、监控、应急发电、空气质量检测等设备 | 3500 | 2022.01-2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 6000 | 3500 |  |
| 14 | 舞钢市裕泰纺织有限公司 | 高技术纺纱车间智能化改造 | 对现有纺纱设备进行智能化改造，提高自动化、智能化水平，建成后年产值1亿元，利税1000万元，新增就业90人。 | 13000 | 2021.07-2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 10000 | 1000 |  |
| 15 | 舞钢市亿谷原面粉厂 | 面粉加工扩建项目 | 项目位于枣林镇前李村，总投资6300万元。建设内容主要包括：新建绿色食品专用在线装车设备、专用面粉智能码垛机、厂房仓库 | 6300 | 2021.07-2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 4000 | 1500 |  |
| 16 | 舞钢市裕泰纺织有限公司 | 3万锭紧密纺技改项目 | 对原3万锭环锭纺进行紧密纺技改升级，主要新增紧密纺纱机、精梳机组、自动络筒机等，项目建成后，年新增紧密纺纱线1500吨，建成后年产值2亿元，利税2000万元，新增就业160人。 | 12000 | 2022.03-2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 20000 | 3000 |  |
| 17 | 舞钢市昱鑫重工有限公司 | 钢箱梁装备制造项目 | 利用昱鑫重工现有厂房1万平方米，高标准建设国内第二条钢箱梁自动焊接生产线一条。 | 30000 | 2022.01-2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 40000 | 20000 |  |