舞钢市工业和信息化局

2022年上半年工作总结及下半年工作计划

2022年上半年，工信局持续强化”大抓产业、抓大产业”发展导向，始终秉持”借势发展、借势超车＂发展意识，持续坚持“服务好现有企业就是最好的招商”理念，常态化发挥“一制度、一协会、四专班、三清单”作用，聚焦企业发展的难点痛点堵点，围绕省委提出的八个深化，坚持不懈办实事、解难题、优环境、助发展。下半年，工信局将锚定市委经济会议确定的年度目标任务及重点工作，持续发力，常态化开展企业服务工作，为稳定经济大盘备足后劲。现将上半年工作开展情况及下半年工作谋划汇报如下：

一、2022年上半年主要工作开展情况

（一）市委经济工作会议确定的目标任务

1.常态化开展“万人助万企”活动，滚动推进“三个一批”项目建设，落实落细“八大专项行动”，切实推动项目快开工、快建设、快达产。

一是夯实基础工作。制定了2022年“万人助万企”活动方案（目前方案已经下发），在去年35个县级首席服务员分包68家企业的基础上，今年又新增了227家各类企业，由乡镇街道及委局主要负责人全覆盖包联。组织域内1075家企业注册平顶山市清亲政商关系平台。组织相关单位上传惠企政策4大类71条。开通了万人助万企咨询服务专线，近两个月来，受理并解决了反映的企业保供、疫情防控、政策咨询等各类问题17件。组织企业对职能部门开展了满意度评价。注重万人助万企对外宣传工作，平顶山市活动简报刊发我市上报各类信息52期。

二是注重问题解决。今年以来我市自行收集企业反映问题16个，省级交办问题3个，目前除了6月2日收到省级转办的某企业反映产业集聚区绿化工程欠款外，其他问题全部解决。

2.科技研发要发挥企业创新主体作用，加大研发投入，加强与高校院所平台共建、资源共享，打造更多“专精特新”企业以及政府工作报告中涉及的加快完善科技创新体系。

上半年舞钢公司获批省级先进制造业“头雁企业”、神州重工入选全平顶山市唯一一家省级“瞪羚企业”；泰田重工通过河南省“首台套”装备认定；泰田重工等2家企业入选省级专精特新企业；神州重工申报国家级专精特新“小巨人”企业；以上帮助企业申报的创新项目及荣誉所涉及的后补助资金随后下达。河南农大与乡村振兴学院舞钢分院正式揭牌；天成鸽业肉鸽营养实验室揭牌落户。指导安钢舞阳矿业等25家规上工业企业开展了研发活动，覆盖面达到51%。

（二）2022年上半年工业经济目标完成情况

我市规上工业4月份增加值同比增长18.5%，1-4月累计增加值同比增长13.7%。

预计，我市规上工业5月（数据暂未出）当月完成工业增加值8.2亿元，同比增长16.8%；1-5月份累计完成增加值37亿元，同比增长14.4%。5月当月完成工业总产值38亿元，同比增长13%；1-5月份累计完成总产值172亿元，同比增长11%。

前四个月规上工业增加值增速实现了双位数增长，位居全平顶山市第一。

（三）招商选资及重点项目推进情况

落实“服务好现有企业就是最好的招商”这一理念，指导20家企业梳理延链补链强链项目33个，舞钢公司谋划实施的废钢加工基地即将开工，争取9月份建成完工并向工信部申请准入；安钢矿业已成功促成平顶山市政府与安钢集团签订战略合作协议，谋划实施的风机塔筒、风力发电、桥梁钢加工、合金新材料二期等不低于50亿投资的产业项目均已正式启动。工信局所牵头两个重点项目中，硕基实业锂电池新能源产业园项目：锂电池轧机生产线已投资完成。因投资方缺少资金，锂电池极片生产线不再投资建设；安阳舞阳矿业年产1000套风机塔筒项目情况：位置已选定，正在做项目建设方案的规划编制。

（四）认真落实惠企政策争取项目资金扶持

强化惠企政策的宣传对接，印制政策服务明白卡，提高企业对政策的知晓率和申报的积极性。为打通政策兑现“最后一公里”，我局组织业务骨干认真研读国家、省、市出台的“一揽子”惠企政策，结合我市规上工业企业实际，精准匹配，印制惠企政策明白卡，告知申报条件和奖补内容，面对面、手把手精准指导企业争取上级政策，由企业“大海捞针”找政策变政策“精准定位”追企业。上半年为我市龙山纺织等12家企业申请满负荷生产奖励资金180万元，为我市舞钢公司申报高质量发展奖励资金220万元，为舞钢公司、泰田重工、天成鸽业、神州重工争取科技创新资金620万元。拟定了《关于支持经济高质量发展的若干意见》，该意见涵盖了我市对工业经济企业的各项优惠政策及奖励幅度，目前正在征求相关部门意见建议，待确定后下发。

（五）“三大改造”及科技研发工作

2022年共谋划“三大改造”项目17个（技术改造项目11个，智能化改造3个项目，绿色化改造项目3个），目前已全部开工。总投资57.33亿元，2022年计划投资37.4亿元，已完成投资21.1亿元，占年度计划的56.4%。

其中云龙纺织8万锭纺纱生产线技改项目、舞阳钢铁公司超低排放改造工程项目基础设施已完工，进入设备安装阶段；银河纺织自动化技改升级项目、宇龙纺织智能化技改项目已改造结束，下步将对以上项目争取政策性奖励资金；其他项目正在有序推进中。

指导舞钢公司、安钢舞阳矿业、环能科技、弘康药业等25家规上工业企业开展了研发活动，投入研发经费超4亿元，覆盖面达到51%，位居平顶山市十二个县市区前三名。

- 助力满产达效

2022年春节过后，我市规上工业企业除1家外迁、1家注销、1家企业厂房外租以外，其余企业全部复工复产，目前已为我市12家规上工业企业成功申报“河南省满负荷生产奖励资金”180万元。

在几波疫情不断爆发的情况下，我市规上工业企业生产正常，未出现停工歇业现象，人员返岗复工率100%，企业用工缺口800人，平均产能利用率92%，实现满负荷生产的规上工业企业占比45%。

（七）切实履行安全监管指导职责，确保全市工业领域安全稳定

市工信局在市委市政府领导下，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实“三管、三必须”要求。上半年对我市两家民爆企业进行安全检查6次，迎接省级安全检查1次，平顶山市安全检查2次，共排查出安全隐患10余处，下达整改意见书6份，企业在限期内整改完毕，整改率达100%。日常通过电话、微信群督促要求我市工业企业严格落实安全生产主体责任，切实做好安全生产各项工作。上半年领导带队入企对企业防汛、防疫、消防安全等安全问题开展安全生产督导、检查达30余次，有效地防范了安全生产事故的发生。

（八）扎实开展疫情防控工作

一是加强疫情防控常态化工作。通过电话、短信、微信群等方式向企业宣传疫情防控知识，提高企业疫情防控能力。督促企业做好外来人员排查、车辆出入登记，车辆及厂区消杀工作。年初在疫情阶段性爆发期间，工信局迅速行动，用“四个一”（一封告知书、一张排查表、一张责任网、一个专检组）帮助企业履行疫情防控主体责任。上半年累计入企督查疫情防控工作320余人次。

率先在平顶山探索点对点闭环护运的服务举措，以“四字诀”（即动员准备求“早”、报备放行求“快”、全程护运求“严”、人车管控求“实”）精准服务企业生产物资车辆保供保通保畅，3月以来为全市113家工业企业护运生产物资车辆超21万辆，组织安钢矿业等6家企业申报省级“白名单”企业。该举措在省、市媒体多次报道，省政府办公厅下发通知就《在全省率先实行企业生产物资车辆运输点对点闭环管理》向我市约稿这方面经验材料。

二是认真做好物资保障专项工作。我局承担疫情防控物资采购、调拨工作，2022年上半年共计调送物资7次，累计调送口罩12.4万只，防护服2万件，检查手套2.5万双，医用帽子2.3万个，速干手消液、酒精、隔离衣、电动喷雾器、电动气溶胶喷雾机、喷粉器、医用垃圾桶等防疫物资及医疗设备20.1315万余个，牵头购买物资 284.078万元。有力的保证了我市防疫物资储备。

- 重大项目工作谋划

一是加速产业园区建设。加快投资4.5亿元的静脉产业园、投资5亿元的合金新材料产业园、投资23亿元的纺织服装产业园、投资6亿元的舞钢市返乡创业园建设，加快推动项目落地，投产达效。

二是2022年，计划培育科技型中小企业10家，科创综合体内完成专利申请20件，推荐高层次人才与我市10家企业合作。组织科技创新成果发布活动4次，收集企业技术需求100项，录入本地产业技术成果50项，建成众创空间、孵化器、中试基地等创新平台，建设机械、能动、电气、电信等后续的4个产学研基地，促进科技创新为工业企业加持赋能。

（十）加快信息网络基础设施建设，推进5G与产业融合发展

继续推进5G基站建，今年主要对市区5G网络进一步完善，上半年已完成勘察，各公司等待设备到位再进行安装。

推动工业企业智能化改造数字化转型工作。一是推进重点行业数字化转型。组织我市舞钢公司和中加钢铁两家钢铁企业认真落实钢铁行业数字化转型工作方案。二是建立数字化转型项目库。组织10家规上企业完成河南省数字化入库工作，并上报三个数字化转型项目。三是继续推动企业开展智能化工作，上半年组织13家规上企业参与河南省智能制造评估评价工作，使企业了解在同行业中的不足，推动企业改造。四是树立标杆带动。6月份组织我市龙山纺织、泰田重工和环能科技参与河南省智能车间申报，带动更多企业参与到智能化改造和数字化转型中。五是组织环能科技参加河南省数据管理能力成熟度评估（DCMM）试点工作启动会，提升企业对数据管理能力的认识。六是宣传推动5G应用。深入企业宣传5G场景应用，组织舞阳矿业公司参加平顶山市露天矿山5G场景应用推进会议，推进矿山企业5G应用场景认识。

（十一）亮点工作

上半年保持了规上工业增加值增速持续位居平顶山第一；荣获省级“安全监管先进单位”；通过前期筹备河南农业大学乡村振兴研究院舞钢分院作为河南省第一家分院于6月15日正式揭牌落户舞钢；天成鸽业肉鸽营养实验室揭牌落户，该实验室实现了我市省级实验室“零突破”；河南省新闻联播对我市“落实稳经济、保增长”工作进行了关注报道；省、市级官方媒体对我市率先实施的点对点闭环护运的服务举措、科技创新工作、乡村振兴学院揭牌、肉鸽营养实验室落户等工作进行了宣传报道；上半年共计为企业争取各项政策补助资金1020万元。

二、存在的主要问题

（一）工业企业生产经营中存在的问题

一是因为疫情影响以及“俄乌战争”带来的经济大环境影响，工业经济下行压力增大，个别企业无法正常开展业务洽谈，企业订单减少、市场萎缩、销量下滑，特别是疫情爆发严重的时间，江苏、上海、广州等棉纱需求量大的企业大面积停产，致使我市棉纺企业产品库存量大，仅龙山纺织一家库存量就达到历史最大量5000余吨。二是由于煤、气等原材料价格上涨，致使个别企业生产经营受到了一定影响，产能无法满负荷释放。三是疫情导致舞钢市以外地区建筑工地停工，使我市个别建材企业生产的建筑材料销售不畅，供大于需。

- 项目建设中存在的困难

一是个别企业的投资项目融资困难，流动资金不充足，比如银龙集团产品积压价值超过2亿元，致使流动资金严重短缺，导致该集团投资建设的河南银龙家纺有限公司20万锭智能化紧密纺生产线项目进展较慢。二是前段时间受疫情影响，项目建设进场人员较少，例如静脉产业园的九孚隆新食品有限公司年产8万吨特种玉米淀粉建设项目，投资方和施工人员均在外地疫情发生地，无法如期来我市组织项目施工，导致项目进展滞后。

三、2022年下半年工作谋划

（一）扎实开展“万人助万企”活动

按照上半年拟定的“万人助万企”工作方案，组织包联干部按照“无事不扰、有事即办”的工作要求，常态化入企调研、助企服务，在去年遗留问题抓紧销号清零的基础上，进一步收集问题，对新收集、新交办的问题按照“13710”的工作机制动态清零，切实提高问题解决质量。按照上级要求依法依规开展政府兑现承诺事项和拖欠中小企业欠款专项治理行动，建立台账有序销号。

（二）加快推进重点项目建设

紧盯已谋划的17个重点技改项目和32个3000万元以上重点项目加快建设进度，确保完成年度计划投资任务。全力服务保障合金产业园、静脉产业园、返乡创业园、纺织服装产业园、废钢加工基地、安钢矿业风电塔筒、昱横朗交通重装等现有企业延链强链项目顺利实施，尽快建成，助力“三个一批”。

（三）加快推进“四上”入库

财经办、发改、工信、统计等部门和包企服务员联动，全力抓好四上企业入库工作，争取使金源制衣、华祥冶金、废钢加工基地、静脉产业园三个项目等8家新建项目争取年底前入库。组织申发钢铁、中冶机械、锦昌源、正邦钢铁等16家小变大企业争取年底前升规入库。采取月调度工作举措，争取四上入库今年有大的成效。下步，“万人助万企”活动办将配合发改、统计等部门，全面梳理并抓好投资项目和工业技改投资项目入库工作，扭转工业投资的落后局面。

（四）加大科技研发全覆盖率

规上工业企业研发活动覆盖面争取达到60%以上，争取超额完成平顶山市下达的目标。全力服务指导企业进行科技创新，今年争取成功申报高新技术企业5家，科技型中小企业备案30家，重点培育泰田重工、裕泰纺织申报“瞪羚”企业，组织环能科技、裕泰纺织申报省级工程技术中心，组织泰田重工申报中原学者工作站、技术转移示范机构等项目。充分发挥西安交大舞钢科创中心科技助企的功能作用，在众创空间孵化器、中试基地等创新平台上有序发力，为企业转型发展科技赋能。争取科技经费投入比去年增加1500万元，达到一般公共预算支出的1.1%以上。支持安钢集团与昱鑫重工、甘肃博睿合资的桥梁钢交通重装项目进行股份制改造，为上市做准备。

（五）强化政策宣讲、政策落实

重新对所有惠企政策进行梳理印制成口袋书，入企开展集中对接；研究出台我市《支持工业高质量发展的若干意见》，目前该意见初稿已提交有关领导，建议征求各方面意见后尽量6月底之前出台。

（六）全力稳住经济大盘

围绕我市正在研究出台的《关于全面稳住舞钢经济大盘的实施意见》，成立专班，实行周调度、月通报制度，确保在上半年实现时间任务“双过半”基础上，下半年全面扭转经济下行的局面，实现各项经济指标转折性的稳步增长，为实现全年预期目标奠定坚实基础。

舞钢市工业和信息化局

2022年6月17日