舞钢市五月份工业经济运行情况汇报

- 舞钢市人民政府

- 2022年5月31日

- 根据会议安排，现就舞钢市工业经济运行情况简单汇报如下：

- 一、5月份工业经济运行预计情况

- （一）1-5月份工业经济运行情况

- 我市规上工业4月份增加值同比增长18.5%，1-4月累计增加值同比增长13.7%。

- 预计，我市规上工业5月当月完成工业增加值8.2亿元，同比增长16.8%；1-5月份累计完成增加值37亿元，同比增长14.4%。5月当月完成工业总产值38亿元，同比增长13%；1-5月份累计完成总产值172亿元，同比增长11%。

- （二）重点企业5月生产经营情况

- 舞阳钢铁有限责任公司：预计，5月当月完成总产值25亿元，同比增长13.6%；1-5月累计完成总产值121亿元，同比增长57.9%。5月当月完成钢板产量30万吨，同比增长50%；1-5月累计完成钢板产量144.5万吨，同比增长12.9%。5月钢板价格5673元/吨，同比增长4.1%。

- 舞钢新希望炼铁有限责任公司：预计，5月当月完成总产值5.3亿元，同比增长27.9%；1-5月累计完成总产值22.1亿元，同比增长44%。5月当月完成生铁产量13.7万吨，同比增长35.4%；1-5月累计完成生铁产量55.5万吨，同比增长26.8%。5月生铁价格3728元/吨，同比下降3.2%。

- 舞钢中加钢铁有限公司：预计，5月当月完成总产值4.5亿元，同比下降7.4%；1-5月累计完成总产值22.2亿元，同比增长7.5%。5月当月完成生铁产量12万吨，同比下降4.1%；1-5月累计完成生铁产量55.8万吨，同比下降3%。5月生铁价格3728元/吨，同比下降3.2%。

- 安钢集团舞阳矿业有限责任公司：预计，5月当月完成总产值2.15亿元，同比增长6.6%；1-5月累计完成总产值7.9亿元，同比下降1.5%。5月当月完成铁精粉产量12万吨，同比下降4.3%；1-5月累计完成铁精粉产量56.6万吨，同比增长4.7%。5月铁精粉价格1220元/吨，同比增长13.6%。

- 舞钢市龙山纺织科技有限公司：预计，5月当月完成总产值7800万元，同比增长3.8%；1-5月累计完成总产值3.95亿元，同比增长9.9%。5月当月完成棉纱产量3700吨，同比下降4.6%；1-5月累计完成棉纱产量1.85万吨，同比下降2.4%。5月棉纱价格35500元/吨，同比增长7.2%。

总体来看，今年以来我市重点工业能够全面复工复产，做到了稳工稳产，没有出现停工停产情况。5月份我市钢铁产业生产形势较好，产能比去年稳中有增。舞钢公司、新希望铁厂生产势头足：舞钢公司本月钢板产量同比增长50%，新希望铁厂去年5月份高炉维修，5月总产值同比增长27.9%，生铁产量同比增长35.4%，增速较大。主要产品价格与去年相比也有较大幅度增长，钢板、棉纱、铁精粉等主导产品价格上涨（5月钢板价格5673元/吨，同比增长4.1%；5月棉纱价格35500元/吨，同比增长7.2%；5月铁精粉价格1220元/吨，同比增长13.6%），保证了舞钢市工业经济的稳定增长。

- 二、2022年新三本台账谋划情况

- （一）新增因素台账

1.拟新建成入库：拟新建成入库工业企业8家，2022年预计实现产值18.07亿元。分别是：舞钢市金源制衣有限公司预计今年6月份达到入规标准进行申报入库；舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司预计今年7月份达到入规标准进行申报入库；河南大章纸业有限公司预计今年8月份达到入规标准进行申报入库；河南省德正新材料有限公司、舞钢市九孚隆新食品有限公司、舞钢市胜源科技有限公司、河南盛舞再生资源有限公司、河南昱恒朗交通重装有限公司5家公司预计今年年底前达到入规标准进行申报入库。

- 2.“小变大”入库：我市拟规下变规上入库工业企业16家，预计2022年可新增工业产值13亿元。目前16家企业生产经营正常。其中：申发钢铁、中冶机械、锦昌源重工、正邦钢铁等4家企业目前已达到入规标准，宝盛特种材料、望轩实业等12家预计今年年底前达到入规标准，进行申报入库。

- （二）重点项目台账

- 1.重点工业项目建设情况：舞钢市2022年谋划上报平顶山重点工业建设项目32个，目前均已全部开工。总投资169.59亿元，2022年计划完成投资87.4亿元，1-5月已完成投资54.3亿元，占年度计划的62.1%。

- 截止目前，舞钢公司吸附制氧、中加矿业气膜大棚、金源制衣针织服装、钒氮合金新材料一期等项目已完工；安钢矿业风电塔筒、废钢加工基地、昱恒朗交通重型装备制造等项目正在做开工前准备。

- 2.“三大改造”项目谋划情况：2022年共谋划“三大改造”项目17个（技术改造项目11个，智能化改造3个项目，绿色化改造项目3个），目前已全部开工。总投资57.33亿元，2022年计划投资37.4亿元，已完成投资21.1亿元，占年度计划的56.4%。

- 其中云龙纺织8万锭纺纱生产线技改项目、舞阳钢铁公司超低排放改造工程项目基础设施已完工，进入设备安装阶段；银河纺织自动化技改升级项目、宇龙纺织智能化技改项目已改造结束，下步将对以上项目争取政策性奖励资金；其他项目正在有序推进中。

- （三）重大工作谋划台账

- 一是加速产业园区建设。加快投资4.5亿元的静脉产业园、投资5亿元的合金新材料产业园、投资23亿元的纺织服装产业园、投资6亿元的舞钢市返乡创业园建设，加快推动项目落地，投产达效。

- 二是与西交大联合建立舞钢市科创综合体。实行 “一成果一项目、一项目一公司”的市场化运作模式，2022年，计划培育科技型中小企业10家，科创综合体内完成专利申请20件，推荐高层次人才与我市10家企业合作。组织科技创新成果发布活动4次，收集企业技术需求100项，录入本地产业技术成果50项，建成众创空间、孵化器、中试基地等创新平台，建设机械、能动、电气、电信等后续的4个产学研基地，促进科技创新为工业企业加持赋能。

- 三、规上工业企业复工复产满产达效情况

2022年春节过后，我市规上工业企业除1家外迁、1家注销、1家企业厂房外租以外，其余企业全部复工复产，目前已为我市12家规上工业企业成功申报“河南省满负荷生产奖励资金”180万元。

5月30日对我市规上工业企业的满产达产情况进行了调查摸底，目前我市规上工业企业生产正常，未出现停工歇业现象，人员返岗复工率100%，企业用工缺口800人，平均产能利用率92%，实现满负荷生产的规上工业企业占比45%。

- 四、存在问题

- （一）工业企业生产经营中存在的问题：一是因为疫情影响以及“俄乌战争”带来的经济大环境影响，工业经济下行压力增大，个别企业无法正常开展业务洽谈，企业订单减少、市场萎缩、销量下滑，特别是疫情爆发严重的时间，江苏、上海、广州等棉纱需求量大的企业大面积停产，致使我市棉纺企业产品库存量大，仅龙山纺织一家库存量就达到历史最大量5000余吨。二是由于煤、气等原材料价格上涨，致使个别企业生产经营受到了一定影响，产能无法满负荷释放。三是疫情导致舞钢市以外地区建筑工地停工，使我市个别建材企业生产的建筑材料销售不畅，供大于需。

- （二）项目建设中存在的困难：一是个别企业的投资项目融资困难，流动资金不充足，比如银龙集团产品积压价值超过2亿元，致使流动资金严重短缺，导致该集团投资建设的河南银龙家纺有限公司20万锭智能化紧密纺生产线项目进展较慢。二是前段时间受疫情影响，项目建设进场人员较少，例如静脉产业园的九孚隆新食品有限公司年产8万吨特种玉米淀粉建设项目，投资方和施工人员均在外地疫情发生地，无法如期来我市组织项目施工，导致项目进展滞后。

- 五、下步工作打算

- 一是以“万人助万企”活动为抓手，帮助企业解决历史欠账和生产突出问题，进一步落实上级出台的减税降费、复工复产、纾困解难等惠企政策。目前我市正在研究出台《关于支持工业高质量发展的若干意见》、《科技创新奖励资助办法》等惠企政策，用财政资金的杠杆作用来激活企业生产投资的积极性。

- 二是支持企业使用商标权、专利权、订单等无形资产进行抵押质押贷款，解决工业企业抵押资产不足的问题；市政府设立企业还贷应急周转金1亿元，帮助企业解决资金周转难题。

- 三是发改、工信、税务、统计等部门联动，做好规上工业企业入库工作，重点培育“专精特新”“小巨人”“科技型”中小企业、“瞪羚”企业等，建立梯队计划，推动中小企业升规纳统。

- 四是全力稳住经济大盘。我市正在研究出台《关于全面稳住舞钢经济大盘的实施意见》，明确了“六个全面”的工作举措，包括“全面激活有效投资”：梳理出舞钢市大大小小的有效投资项目，确保6月前项目应开尽开。“全面保住市场主体”：出台《支持实体经济发展的意见》。“全面做实万人助万企活动”：解决企业从供应端到产品销售端的各类问题，以及融资难、用工难等问题。“全面抢抓政策机遇”：全力争取中省资金（中省预算内资金、专项债）、国家政策性银行（国开行、农发行）贷款资金和其他金融机构中长期低息贷款。“全面优化营商环境”：当前重点抓好投资项目一站式服务中心和企业工程项目房地产投资办法。“全面构建创新生态”:落实科技创新和制度创新各项举措。围绕上述六个方面分别成立专班，实行周调度、月通报制度，确保上半年实现时间任务“双过半”，第二季度全面扭转经济下行的局面，实现各项经济指标转折性的稳步增长，为实现全年预期目标奠定坚实基础。

- 附：

- 1、2022年拟新建成入库工业企业统计表

- 2、2022年拟规下变规上入库工业企业统计表

- 3、舞钢市重点工业项目情况表

- 4、“三大改造”项目谋划台账

- 5、谋划实施的重大产业园区项目建设情况