鲁山县公安局2022年政府债券存续期情况

一、债券资金总体情况

2022年县财政下达我局一般债券资金1000万元，债券名称：2022年河南省政府一般债券（六期），用于基层派出所建设项目，债券利率2.88%，债券期限：7年。我局结合自身实际，决定将此款项用于汇源派出所、马楼派出所建设项目，现将有关使用情况汇报如下：

二、一般债券项目基本情况

1、汇源派出所建设项目

汇源派出所建设项目可行性研究报告于2021年1月经鲁山县发展和改革委员会批准同意建设。该项目计划总投资660万元，资金由县财政解决，后我局申请一般债券资金用于建设该项目，2022年8月，县财政安排一般债券资金400万元用于建设汇源派出所。该项目施工经公开招标中标价格为5975259.18元，目前已完工，竣工验收资料正在完善当中。截止2022年底，该项目共支出4182681.43元，其中使用债券资金支出1292577.75元。2023年1月，再次使用债券资金支付1195051.84元。

2、马楼派出所建设项目

马楼派出所建设项目可行性研究报告于2022年9月经鲁山县发展和改革委员会批准同意建设。该项目计划总投资500万元，资金由县财政解决，我局申请一般债券资金用于建设该项目，2022年8月，县财政安排一般债券资金600万元用于建设马楼派出所。2022年11月该项目经公开招标施工中标价格为4975169.77元，目前正在施工之中，款项尚未支付。

截止2023年6月，我单位债券资金共支付2487629.59元，支付率为25%。

2023年6月13日